Gerente: Lucas Moreira Hungaro  
Estimativas – Projeto currículo   
  
  
**LOC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Otimista (a) | Mais Provável (b) | Pessimista (c) | LOC Esperado |
| Caso de Uso: Cadastrar Docente com Importação do Lattes | 150 | 200 | 300 | 212 |
| Cadastrar Docente Manualmente | 150 | 160 | 200 | 167 |
| Importar Dados do Lattes | 100 | 200 | 280 | 195 |
| Cadastrar Seções Personalizadas | 200 | 300 | 340 | 285 |
| Adicionar item em seção. | 120 | 200 | 250 | 192 |
| Excluir item de seção | 120 | 180 | 220 | 175 |
| Modificar item de seção | 120 | 150 | 200 | 155 |
| Exportar Currículo em HTML | 100 | 130 | 200 | 140 |
| Inicialização do sistema | 80 | 140 | 200 | 140 |
| Fechamento do sistema | 80 | 140 | 200 | 140 |

LOC ESTIMADO: 1779.

KLOC: 1,779.